竞争性磋商文件

委托编号：BJD212018213

项目编号：M4400000707000832001

项目名称：广东轻工职业技术学院南海校区学生公寓9-24号楼电力改造项目

委托单位：广东轻工职业技术学院

招标机构：广东省机电设备招标有限公司

2018年5月

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

1、潜在投标供应商须按采购文件及公告要求报名（采购文件可在招标公告发布的网站上自行下载）。

2、本公司启用网上报名系统进行供应商报名，不设线下售卖采购文件。请登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行供应商注册报名。

3、首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）完成供应商注册。

4、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请供应商适当提前到达开标现场。

5、投标/报价文件应按顺序编制页码。

6、请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签字（签章）、签署日期。

7、请正确填写《开标/报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

8、单独提交的信封内容应包括：投标保证金凭证（提供银行支付凭证复印件）、退投标保证金说明函原件。

9、供应商须通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）获取子账号的方式递交投标/报价保证金及中标/成交服务费。

10、每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本司将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

10、投标/报价保证金必须于采购文件递交截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司的账户。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标/报价保证金未到账而导致投标/报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

11、未中标供应商的投标保证金退款程序：在中标通知书发出后的五个工作日内按规定程序原额退还。

12、中标供应商的投标保证金退款程序：在收到中标供应商提交的合同原件或复印件后五个工作日内原额退还。

13、如采购文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有报名及购买采购文件的供应商。

14、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

15、如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

16、以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

17、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

18、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

19、因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

目  录

报价邀请函	5

第一章 供应商须知	8

一、	定义	8

二、	一般要求	8

三、	磋商文件	8

四、	询问、质疑、投诉	10

五、	合同的订立和履行	10

六、	响应文件	11

第二章 采购人需求书	14

第三章 合同格式	19

第四章 评审办法及程序	39

一、	评审办法	39

二、	磋商小组	39

三、	评审程序	39

四、	定标	43

第五章 响应文件格式	44

1.自查表	46

3.报价函	51

4.资格证明文件	52

5.采购人需求偏离表	57

6.投标人获得认证或企业信誉证书一览表	58

7.同类项目业绩介绍	58

8.工程实施计划	59

9.成交服务费支付承诺书格式	69

10.退磋商保证金说明函（以电汇、银行汇票的方式交保证金的才需提交）	70

11.声明函	71

12.报名登记表	72

# 报价邀请函

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东轻工职业技术学院（以下简称“采购人”）的委托，就以下项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：

- 磋商项目简介

  - 项目名称：广东轻工职业技术学院南海校区学生公寓9-24号楼电力改造项目

  - 项目编号：M4400000707000832001

  - 项目类别：工程类

  - 最高限价：见第二章采购人需求。

  - 采购内容及用途：见第二章采购人需求。

本项目已按照国家和省有关规定履行项目审批手续并获得批准，采购项目的资金来源已落实，项目的采购方式和范围已经财政部门批准。

  - 工期：见第二章采购人需求。

- 供应商资格要求

（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）复印件。

（三）供应商须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（或以上）资质，或输变电工程专业承包三级（或以上）资质，或建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质；且同时具备国家电力监管委员会颁发的承装类《承装（修、试）电力设施许可证》五级（或以上）资质；提交资质证书复印件。

（四）供应商必须具有建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》，提交证书复印件。

（五）供应商拟委派担任本工程项目负责人为机电工程专业二级（或以上）级别的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括有效的注册临时建造师，有效的注册临时建造师必须满足：① 年龄不满60周岁（在响应文件中提供身份证复印件）②已取得建造师临时执业证书（提供证书复印件）；根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。

（六）专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。

（七）本项目不允许联合体磋商。

（八）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于递交响应文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

三、报名及购买磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

  - 报名及购买磋商文件时间：2018年5月25日至2018年6月4日上午9:00－12:00，下午2:00－5:00(北京时间，节假日除外)。

  - 报名及购买磋商文件地点：本项目只接受网上报名。供应商在购买磋商文件之前，须登陆广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）进行注册，注册材料审核通过后才可以进行网上报名登记。有关网上报名及注册联系方式：热线电话：400-150-3001 网站客服(QQ)：3151435402。

  - 报名及购买磋商文件需提交的资料：①报名登记表（详见本磋商文件第五章）②营业执照副本复印件。请潜在供应商按以上顺序提供报名资料，并保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的任何损失。公告期间，供应商必须在广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）完成用户注册（供应商）。

  - 磋商文件售价：人民币150元/套，标书售后不退。

- 递交响应文件时间、截止时间及磋商时间、磋商地点

  - 递交响应文件时间：2018年6月5日上午09:00～09:30

  - 响应文件递交截止时间：2018年6月5日上午09:30

  - 磋商时间：2018年6月5日上午09:30

  - 磋商地点：广东省机电设备招标有限公司13楼会议室（广州市环市中路316号金鹰大厦13楼）

- 采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）及其他相关媒体。

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

  - 采购人：

采购人名称： 广东轻工职业技术学院

  - 采购代理机构：

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10-11楼         邮编：510060

采购项目联系人：刘工、袁工

电话：(020)83545535,83543065

传真：(020)83541719

E-mail：gmetb3@163.com

广东省机电设备招标有限公司

2018年5月25日

# 第一章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其无效响应或被拒绝。

## 定义

### 采购人：广东轻工职业技术学院。

### 采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

### 供应商：是响应、参加报价竞争的法人或者其他组织。

### 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 一般要求

### 报价的费用

### 不论报价的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。

### 本次采购向中标供应商收取成交服务费，成交服务费不在分项报价表中单列。

### 采购代理机构参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准的80%，按照成交总金额以差额定率累进法（如下表）计算向成交供应商收取成交服务费，具体标准如下：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.0%×80% |
| 100-500部分 | 0.7%×80% |

## 磋商文件

### 磋商文件的构成

### 磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

### 1）报价邀请函

### 2）供应商须知

### 3）采购人需求书

### 4）合同格式

### 5）评审办法及程序

### 6）响应文件格式

### 7）在采购过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

### 磋商文件的澄清和修改

### 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有报名及购买磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。已报名购买磋商文件的供应商如有异议，必须于提交响应文件截止时间三日前书面向采购代理机构提出。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的报价。

### 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长报价截止时间和开标时间，但至少应当在规定的报价截止时间三日前，将变更时间在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买磋商文件的供应商。

### 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 知识产权

### 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

### 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 接受磋商后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与评审无关的其他人透露。

### 在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

### 获得本磋商文件者，不得将磋商文件用作本次报价以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还磋商文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

### 关于关联企业

### 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的报价。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 询问、质疑、投诉

### 询问

### 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”

### 质疑

### 投标供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

### 1）磋商文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本磋商文件的投标供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，可以自购买磋商文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

### 2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

### 3）采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### 质疑联系人：郑小姐     电话：020-83544461

### 投诉

### 投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理机构投诉

## 合同的订立和履行

### 合同的订立

### 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商的响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 合同的履行

### 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

### 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

## 响应文件

### 响应文件的构成

### 响应文件由商务文件、技术文件等构成。商务文件、技术文件须按照第五章的要求装订成册。

### 响应文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

### 响应文件数量：正本1份，副本5份，WORD格式电子文档1份（电子文件要求U盘或刻录光盘， WORD格式，不留密码，无病毒，不压缩，与响应文件正本一起密封提交）。

### 所有响应文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

### 响应文件的编写

### 供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门处理。

### 磋商文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

### 除在磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 响应文件报价的编写要求

### 供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

### 响应文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

### 供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

### 成交供应商不得以本项目成交通知书办理进口批文。

### 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

### 响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

### 响应文件须编页码。

### 响应文件的签署形式

### 响应文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是响应文件正本复印,正本与副本不符，以正本为准。

### 响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 响应文件的装订、标记和密封

### 供应商编制的响应文件应按磋商文件的要求装订成册，正本、副本分别封装完好，在封口处必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 建议封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东省机电设备招标有限公司 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 供应商地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间2018年 月 日 午 :30之前不得启封

### 报价一览表、磋商保证金、退磋商保证金说明函原件放入磋商信封内，在信封上应标明项目编号、供应商名称以及“磋商信封”字样。

### 采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 响应文件的递交

### 所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构开标地点。

### 采购代理机构将拒绝以下情况的响应文件：

（1）未封装的；

（2）响应文件递交截止时间以后送达的。

### 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式报价。

### 采购代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担责任。

### 响应文件的修改与撤回

### 供应商在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为响应文件的一部分，与原响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 供应商补充、修改响应文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改响应文件”和招标项目编号。

### 撤回报价应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或报价授权代表的签字和加盖公章。

### 4.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 报价有效期

自响应文件递交截止之日后90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，磋商保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝并无息退还磋商保证金；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

### 磋商保证金

### 供应商应交纳人民币40000.00元的磋商保证金。

### 磋商保证金缴纳方式：可采用子账号方式缴纳保证金。供应商网上报名成功后，可在系统获取缴纳保证金的子账号，磋商保证金应从供应商应在本平台注册的基本户中支付，以到达该子账号的时间为准。如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效磋商保证金。

### 对于成交供应商，磋商保证金将保持全部的约束力，直到成交供应商与采购人签订了合同。

### 采购代理机构在成交通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序无息退还未成交供应商的磋商保证金。采购代理机构收到成交供应商提交的合同后五个工作日内无息退还其磋商保证金。

### 采用非电汇方式交磋商保证金的供应商，须凭保证金收据到采购代理机构办理手续。

### 若有下列情况之一，供应商或成交供应商的磋商保证金不予退还：

### （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的

### （2）供应商提供虚假材料的；

### （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

### （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### （5）供应商采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

### （6）成交供应商未按规定交付履约保证金或被通知签约后拒绝签约；

### （7）成交供应商未按磋商文件要求向采购代理机构交纳成交服务费的。

### （九）  磋商文件的解释权

### 本磋商文件由广东省机电设备招标有限公司负责解释。

# 第二章 采购人需求书

（《采购人需求》注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。）

一、项目概况

1、项目名称：广东轻工职业技术学院南海校区学生公寓9-24号楼电力改造项目

2、项目地点：佛山市南海区狮山镇广东轻工职业技术学院。

3、报价包括:

3.1报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2供应商所报的价格（暂列金额和安全文明施工费除外）在合同执行期间是固定不变的，中标价除采购人要求的设计变更和磋商文件中允许的调整范围外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其它政策文件的下达而调整。

3.3供应商的报价，应是完成本采购内容范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。供应商投标报价应充分考虑完善本项目方案（包括补充、增加《用户需求书》中未提及的所需的设备、材料等）的相关费用，并将该费用计入投标报价中。中标后在项目开展中如涉及上述费用，采购人将不再另行支付。

3.4任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.5除非合同中另有规定，供应商在报价中具有标价的所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。报价必须包括本项目实施的所有费用，包括图纸设计及优化、材料采购监造、运输、安装、调试试运行、送电、验收、培训及售后服务等。

3.6供应商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

二、★项目最高限价

本项目总造价最高限价为人民币2270919.97元，其中:安全文明措施费67112.28元和暂列金171012.83元不作为竞争性费用。

三、项目总体要求

3.1主要建设内容：

（1）管道部分包括：低压电缆敷设等。

（2）土建部分包括：电缆沟，电缆管等。

具体以磋商文件、施工图纸、工程量清单及相关资料为准。

3.2基本要求：

（1）成交供应商安装施工必须按设计图纸及符合国家、省、市有关部门颁发的《规范》及《规程》；

（2）各供应商须提供工程完整的技术方案、施工组织管理计划，成交供应商的施工组织方案经采购人同意才能实施。

（3）工程质量标准：合格工程；

（4）工程质量管理标准：现行有关电力工程的质量管理标准；

（5）工程质量验收标准：现行有关电力工程的质量验收标准；

（6）成交供应商负责敷设施工用水、电的管线；

（7）成交供应商负责敷设施工机械、施工工具；

（8）成交供应商负责施工、验收等手续办理及所需要的相关文件材料；

（9）在整个施工过程中都须保证采购人的正常用电需要。

四、质量验收要求及质量保修期

1、质量要求：项目竣工验收须符合国家和行业现行质量验收标准，符合《工程施工质量验收规范》合格标准，一次性验收合格。

2、本项目以图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

3、项目竣工验收由成交供应商、采购人、设计方、监理方共同进行，由成交供应商编制竣工图纸及相关文件（此项费用不再向采购人收取），各方验收合格后签署验收合格证书，项目交付采购人使用。

4、质量保修期

4.1 质量保修期从合同工程竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

4.2 合同工程质量保修期，按《建设工程质量管理条例》执行。

4.3 质量保修责任

4.3.1属于保修范围的项目，成交供应商应在接到采购人通知后的24 小时内派人保修。

4.3.2发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应在2 小时内响应，立即赶赴现场进行抢修。

（1）工程经采购人验收合格交付使用之日起，成交供应商须提供不少于两年以上的免费上门保修服务。

（2）在免费质量保修期内，如工程非因采购人的人为原因而出现质量问题，成交供应商承诺全额免费包维修、包更换或退换、包安装、包调试、包正常运行；如确属采购人人为原因损坏，亦须无条件维修、更换或退换、安装、调试并确保正常运行，但采购人应给予合理费用。

（3）有偿保修服务期内而需要维修或维护的，成交供应商仍应按本条约定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常运行。有关修复费用由采购人承担，但成交供应商应给予最优惠价格。

五、施工要求与施工管理

1、在签订合同后，采购人根据实际需要，每次向成交供应商发出工程内容的通知，成交供应商在收到通知后，应立即进行确认。

2、成交供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

3、成交供应商在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

4、成交供应商对施工人员的人身安全完全负责,在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。

5、成交供应商在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

6、由于施工场地特殊，采购人不提供施工所需的食宿、临时及材料加工场地，均由成交供应商自行解决，其费用成交供应商自理。

7、成交供应商自行接驳施工临时用水、用电、通讯设施，相关费用已包含在报价内。

8、成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。

9、成交供应商一旦进场施工，必须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：①在规定的地域施工和活动；②项目经理和管理人员必须坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开。

10、必须制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间必须严格管理施工人员，保护好已完工工程成品，发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。施工过程中要注意保护发包人原有场地环境和相关设施设备，如有损坏必须负责赔偿或者恢复原状，对于施工过程需开挖路面或拆除构筑物，供应商负责办理所有相关手续及恢复原状。工作严格加强管理，按规定交纳治安保证金，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，还要求在所交纳的保证金中给予处罚。

六、项目的商务要求

1、★工期：

整个项目应于合同签订后  60 个日历天内完成，最终以与采购人签订合同工期为准。

2.承包方式、付款、结算方式等：

2.1承包方式：

本项目为固定综合单价包干、项目措施费包干，供应商根据采购人提供的资料、工程性质、工程特点和施工现场，按磋商文件采购人的要求进行固定综合单价包干、项目措施费包干：包设备、包工、包料（含送检测材料）、包安装调试、包验收、包送电、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包走沿线相关单位相关流程、负责配合项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等。

2.2付款方式：

合同签订前应向采购人交纳项目中标价的3%作为履约保证金，履约保证金在工程项目施工完成并验收合格后转为保修金，保修金自验收合格后满2年后结清。

合同签订后施工队入场施工，十五个工作日内支付合同价的30%，工程项目施工完成经验收合格并提供结算材料，经审计结算后十天内付至结算造价的100%。

2.3工程变更方式

（1）按投标单价结算。工程量清单按采购人审定预算的工程量为依据，按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》 、《广东省建设工程计价通则 2010》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》进行结算。

（2）施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更的，以设计变更或采购人、监理单位确认的现场签证的内容为准（设计变更必须经设计单位、监理单位、采购人及其他相关单位核认才有效），最后结算价按审定价格为准。

（3）当工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单按以下办法确定：

1）工程变更引起工程量增加或扣减的项目，综合单价按审定预算的综合单价乘以（1-下浮率）计取（下浮率=（第一次报价-最终报价）/第一次报价*100%）。

2）合同中没有适用于变更工程项目的，则按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013） 》、《广东省建设工程计价通则 2010》、《广东省安装工程综合定额（2010） 》、《广东省市政工程综合定额（2010）》为依据，材料价格采用《佛山工程造价信息》中佛山市同季工程主要材料参考价格计算工程造价，并乘以（1-下浮率）（下浮率=（第一次报价-最终报价）/第一次报价*100%）作为结算的综合单价。其中利润按照人工费的18%计算。 佛山市材料参考价格中没有适用的材料， 按当地市场价计算，管理费按二类地区计算。

3）如审定的预算书中有关费用的计算方法不符合国家、省、市的有关规定和标准，或审定预算的综合单价明显不合理，或审定的预算书中出现计算错误，致使清单项目价格与总报价不符的，均视为合同中没有适用的工程项目的情况。

4）工程变更，导致措施项目费不作调整。

5）工程变更，导致规费、税金按相关规定调整（不作下浮）。

七、材料要求

1、工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑工程质量及环保标准。

2、主要材料的厂家或品牌的选用，供应商应按照档次不低于磋商文件推荐的厂家或品牌进行填报。如果推荐表中没有提供厂家或品牌的内容供应商可自行填报。主要材料经监理单位及建设单位书面确认符合项目要求后方可使用。

| 序号 | 设备材料名称 | 拟选用的成套设备、主要材料的供应商或厂家范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压电缆 | 1.广州电缆厂有限公司 |
|  |  | 2.广东电缆厂有限公司 |
|  |  | 3.广东天虹电缆有限公司 |
|  |  | 4.广东新南达电缆实业有限公司 |

八、图纸、工程量清单 (另册提供)

# 第三章 合同格式

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：

工程编号：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 工程概况

  - 工程名称：               。

  - 工程地点：                。

  - 工程内容：详见工程量清单及施工图纸。

  - 工程规模：

  - 结构形式：

  - 工程立项、规划批准文件号：

  - 资金来源：

- 工程承包范围

工程承包范围：

- 合同工期

工程合同工期总日历天数：   天。（具体开工时间以发包人开工令为准）

从2017年    月     日开始施工，至2017年     月    日竣工完成。

- 质量标准

工程质量标准： 按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收达到国家合格标准

- 合同价款

合同总价（大写）：                    ；

（小写）：                   元。

项目单价：√详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

- 组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

- 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

- 承包人承诺

- 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 负责项目的施工图深化设计和竣工图设计、负责办理项目的施工许可证。

- 发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 合同生效

本合同订立时间： 2018年     月     日

本合同订立地点：  广州市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

十一、其他

双方在合同确认的地址为双方有效的联系地址，所有来往函件邮寄至该地址均视为已送达。一方的联系地址有变更，应在变更前五日内书面通知对方。

发包人：			        承包人：

（盖章）                             		    （盖章）

地  址：			                    	地  址：

法定代表人：                           		法定代表人：

授权代表：                           		授权代表：

电    话：                             		电    话：

传    真：                             		传    真：

开户银行：                             		开户银行：

帐    号：                             		帐    号：

邮政编码：                            		邮政编码：

电子邮箱:                              		电子邮箱:

# 第二部分 通用合同条款

详见《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑〔2013〕598号）。本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订。

三、专用条款

1、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

2.1 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程量清单

(9)工程报价单或预算书

(10)组成合同的其他文件。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同所有文件均使用汉字书写、解释和说明。

3.2  适用法律和法规

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章、广东省人民政府和广州市人民政府关于建设项目的有关文件，以及建设项目主管部门批准的文件；其中广东省人民政府和广州市人民政府关于建设项目的有关文件，以及建设项目主管部门批准的文件优先适用。

需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等。

3.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准；发包人根据本工程具体情况，聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。

除由发包人聘请的专家委员会制订的施工技术规定及验收办法外，发包人不向承包人提供任何标准与规范。确需由发包人聘请的专家委员会制订施工技术规定及验收办法的，由发包人在不影响施工进度的合适时间内向承包人提供该资料一式一份。

3.4  承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的审计。

4、图纸

4.1  发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前向承包人提供1套图纸。承包人确需增加图纸套数的，发包人应当予以同意，所需费用由承包人自行承担。

发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、文件等，未经发包人许可，承包人不得用于或转借、出让、泄露给第三方。保密措施费用由承包人自行承担。

二、双方一般权利和义务

7、项目经理

根据承包方的投标文件，本项目承包方

项目经理姓名：         。 职务：          。

自项目开工之日起，项目经理必须始终驻施工现场，积极配合发包人工作，直至本工程竣工。

8、发包人工作

8.1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 发包人负责在开工前完成施工场地的相关工作，具备按设计要求进行场地平整施工的条件。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人负责开工前将施工所需的水、电接至施工现场边缘，并提供水、电驳接点。

(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。

(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人负责办理本工程投资许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、报建审核书、建设用地通知书。

8.2  发包人委托承包人应办理的工作：办理施工许可证和工程质量安全监督报监手续。

8.3根据招标文件及承包人的承诺，发包人保留下列的权利：

8.3.1对本工程使用之主要材料品质及工程质量确认审查的权利。

8.3.2有权根据工程实际需要增加或减少部分工程，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收费。

9、承包人工作

9.1  承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)承包人须提供如下计划、报表，报发包人批准后实施：

应完成的工程进度和实际完成进度(包括自行施工及分包工程项目)统计报表(说明提前或拖延原因)；完成的工程量(包括自行施工及分包工程项目)申报；资金使用计划；施工进度计划；工程质量、安全生产、文明施工情况报告；承包人负责向发包人提供工程事故报告(如果发生时)。

(2)承包人应执行当地供电供水部门的有关规定，并向发包人交纳水电费。

(3)承包人应负责与当地供电部门联络，协调解决变电所开通前的有关工作。

(4)根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

(5)需承包人办理的有关场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未交付发包人使用前，对自行施工或他人施工的已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复；交付发包人使用后按《房屋建筑配套的消防工程质量保修书》有关规定执行。对分包工程的已完工程成品保护工作，承包人负有总包管理义务，按《施工总承包管理办法》执行。

(7)承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。

(8)施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。对分包工程的施工场地清洁卫生工作，承包人负有总包管理义务，按《施工总承包管理办法》执行。

9.3承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其投标文件的标准与数量，否则，视为违约，并按第37条违约的相应条款处罚。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1  计划的提交和确认

10.1.1  承包人应于接到中标通知书后4天内提交工程进度计划和材料的使用计划，于本合同签订后10天内提交施工组织设计(施工方案)。

工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量。

10.2  群体工程中单位工程分期进行施工的，施工组织设计和工程进度计划应按群体工程和单位(单项)工程分别进行编制。具体内容在由发包人与承包人另行以书面方式约定并构成本合同附件。

11、开工及延期开工

11.1  开工日期和竣工日期

11.1.1  本工程开工日期拟定为  年  月  日（注：具体开工日期以监理工程师正式签发的开工令为准）；合同工期为   天(指日历天数)。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1.  工程质量标准

15.1.1  本工程质量标准为：合格。质量验收以招标文件及国家或行业的质量验收统一标准为依据。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：按招标文件执行和穗建监字(2001)068号文件执行。验收程序按通用条款第17条执行。验收人员组成：发包人、承包人及关联工程承建等有关单位。

六、合同价款与支付

25、合同价款及调整

25.1  合同价款按照协议书约定的价款执行。协议书约定按招标文件规定综合单价包干执行。

25.2  综合单价包干合同价款部分在合同执行期间内，综合单价不作任何调整。待完工时，以竣工图纸及发包人签认的现场签证为依据，以实际工程量进行结算。

25.3承包人必须认真配合其他工程施工，包括配合已施工的隐蔽工程和后续工程及其他与本工程有衔接的工程，涉及的费用已包在中标价内。若由于承包人不积极配合或协调不力，造成相关工程工期延误，其发生所有费用及相关责任由承包人自行承担。

25.4  合同价款的调整按照下述约定执行：

25.4.1  工程造价调整。当发生下列情况之一时，可对工程造价进行调整：

⑴ 发包人和监理单位共同确认的工程量增减；

⑵ 发包人和监理单位共同确认的新增工程项目、设计变更或工程洽商及现场签证。

上述两款内容的增加额度累计达到合同造价的10%以上时，发包人与承包人另行签订补充合同，其款项支付在补充合同内确定，但在竣工结算审计完成前工程款支付最高不得超过补充合同的65%。

所有新增工程、设计变更工程的单价或价格，均按照合同第八条第33款执行。

25.5  承包人应在第25.4款情况发生后3天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，经发包人批准后作为调整合同价款及拨付工程进度款的依据。

25.6 现场签证的计价

由于施工场地、条件和设计变化必须进行现场签证时(须提供彩色图片)，所有现场签证必须在发生后2天内经监理单位或发包人现场核实计量后签字盖章确认，承包人根据现场签证确认的工程量5天内编制预算报发包人审核。由发包人签字盖章确认。凡是没有经过发包人签字盖章确认的现场签证，其增加的费用不予确认支付。

25.7承包人承诺：所有变更引起的计价、计量调整审批过程，均不得影响变更的执行，不得以此为理由公开或变相拖延或延误工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

28、工程款支付

28.1  中标价即合同暂定总价。

28.2  合同签订前应向发包人交纳项目中标价的3%作为履约保证金，履约保证金在工程项目施工完成并验收合格后转为保修金，保修金自验收合格后满2年后结清；

28.3  合同签订后施工队入场施工，十五个工作日内支付合同价的30%；

28.4  工程项目施工完成经验收合格并提供结算材料，经审计结算后十个工作日内付至结算造价的100%；

28.5  支付款项时乙方需提供正规完税发票。否则，甲方有权顺延付款期限。

七、材料设备供应

30、承包人采购材料设备：即乙供材料。

30.1 对于承包人采购的材料和设备，无论发包人有无条件到生产、制造现场监造或验收，以及无论材料设备到达施工场地后发包人是否进行验收，由发包人、承包人等共同组织工程整体验收评定，该次验收方为本工程的最终验收。经验收发现质量问题的，均应由承包人承担责任、承包人应负责修复或拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，由此延误的工期不予顺延。

30.2乙供材料的采购应是发包人招标时推荐的品牌或招标文件规定的规格（中高档次），且必须是已经过权威机构认定的产品，具体的主要材料选用详见用户需求书的技术要求，承包人用于本工程的主要材料须报发包人和监理单位签字认可方可使用。如出现假冒伪劣产品，承包人应赔偿发包人一切损失。

八、工程变更

33、确定变更价款

33.1  在工程变更出现清单外价款计算时，承包人按如下原则提出变更价格，报发包人批准：

1)主材须按所列参考标准中的中高档次来选择品牌并报价，超出参考标准并经发包人确认的则按实予以调整。

2)投标文件中凡同一种材料或子目出现2个及以上的价格者，则按低价者为准。

3)以清单综合单价包干报价的项目

① 当发生设计变更，若仅是变更工程量，按照中标的综合包干单价乘以增加(或减少)的工程量进行结算。

② 当发生设计变更，若仅是变更主要材料的选用，则只调整中标综合单价中的主要材料费，其余费用不作调整。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按施工当季度佛山市造价管理站同期《佛山地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》乘以投标下浮率计算，《佛山地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》没有的材料单价，由甲、乙双方协商解决。

③ 若发生设计变更，引起工程量和主要材料的选用同时发生变更，则按以上原则同时调整工程量和主要材料费。

④ 若发生设计变更，原投标文件没有或没有相类似的项目，按照施工时期相应的有效定额及收费标准和当地政府有关文件的下限进行计价，用税前总价乘以投标下浮率即为工程的结算价(关于投标下浮率=(1-最终报价/第一次报价)×100%)。

⑤ 若发生设计变更，出现原投标文件没有或没有相类似且无相关定额的项目，承包人按照施工当时的市场价格编制预算，由发包人审定作为结算依据。

⑥材料设备变更的处理：按本合同专用条款 35.1条第2)款执行。

九、竣工验收与结算

34、竣工验收

34.1  承包人提供竣工图的约定：在确定的工程竣工验收时间前14天内，应向发包人提供工程竣工图及有关资料一式四份(竣工验收时签发的文件除外)。

34.2  中间交工工程的范围和竣工时间：按协议书约定。

34.3  验收依据和标准：磋商文件、施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定。

34.4  工程基本完工后，承包人经自检达到合格标准后才向发包人发出竣工预检通知书。双方协商确定竣工验收时间。

34.6  经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。发包人逾期组织验收的，除应向承包人偿付违约金外，工期顺延。

34.7  发包人、承包人应于验收合格后10天内签署工程交接验收证明文件，承包人将场地清理干净后将工程移交给发包人管理。

34.8  工程(包括中间验收工程)未经验收，发包人提前使用或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，概由发包人承担。

35、竣工结算

35.1  结算方式：承包人应按工程项目编制结算书。

1)以综合单价包干的项目结算方式：

(i)当用户需求不发生变更，则综合单价包干的项目则以投标工程量乘以中标的综合单价进行结算。该部分的中标价即为结算价。

(ii)当用户需求发生变更，则调整变更部分。

① 当用户需求发生变更，若仅是变更工程量时，按照中标的综合包干单价乘以增加(或减少)的工程量进行结算。

② 当用户需求发生变更，若仅是变更主要材料的选用，则只调整中标综合单价中的主要材料费，其余费用不作调整。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按施工当季度佛山市造价管理站同期《佛山地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》乘以投标下浮率计算，《佛山地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》没有的材料单价，由甲、乙双方协商解决。

③ 若用户需求发生变更，引起工程量和主要材料的选用同时发生变更，则按以上原则同时调整工程量和主要材料费。

④ 若用户需求发生变更，原投标文件没有或没有相类似的项目，按照施工时期相应的有效定额及收费标准和当地政府有关文件的下限进行计价，用税前总价乘以投标下浮率即为工程的结算价(关于投标下浮率=(1-最终报价/第一次报价)×100%)。

⑤ 若用户需求发生变更，出现原投标文件没有或没有相类似且无相关定额的项目，承包人按照施工当时的市场价格编制预算，由招标人审定作为结算依据。

2)设备材料结算方式：

(i)甲控乙供材料设备

① 投标报价中有的材料设备按照投标报价结算。

② 投标报价中没有的设备材料，按施工当季度佛山市造价管理站同期《佛山地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》乘以投标下浮率计算。

③ 投标报价和指导价都没有可参照的材料设备，由承包人按照市场价报价，由发包人审定后作为结算依据。

④ 若承包人投标时所选用的材料不能满足用户需求(技术要求)，中标后实际施工时，发包人有权进行调整至满足技术要求为止，但其价格不作调整，仍按投标价格结算。

(ii)材料设备变更的处理

① 若由于发包人的原因使实际施工发生主材用料变更，则只能调整单价中的主材价格，其余一切有关费用不得调整。

② 当发生材料的辅材变更，一切有关费用也不得调整。

35.2  承包人提交结算报告的时间：竣工验收后30天内。

十、违约、索赔和争议

37、违约

37.1  发包人违约的情形及承担违约责任的方式

本合同《通用条款》第35.1款约定发包人违约应承担的责任：顺延工期，但不作费用赔偿。

37.2  承包人违约的情形及承担违约承担的方式

37.2.1  承包人承担违约责任形式包括但不限于：

(1)限期改正。

(2)解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照第46条的相关约定执行。

(7)赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的直接经济损失。

37.2.2  根据第37条各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。如在工程进度款无法扣付，或扣除工程进度款会影响工程正常施工时，发包人将按履约金实施管理明细约定比例扣除。

37.2.4  工期延误方面的违约责任

(1) 承包人违反协议书及专用条款第11.1款约定延期开工的，每迟延开工1天，应向发包人支付本工程合同价款的0.5‰作为违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，且不免除承包人违约金支付责任；同时造成发包人经济损失的，承包人还应承担赔偿责任。

(2)承包人违反专用条款第12.1款约定单方停工的，每停工1天，应向发包人支付本工程合同价款的0.5‰作为违约金；停工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，且不免除承包人违约金支付责任；同时造成发包人经济损失的，承包人还应承担赔偿责任。(3) 承包人违反第13.2.2款的约定造成工程关键节点工期延误时，每延误1天的，应向发包人支付本工程合同价款的1‰作为违约金；延误超过5天的，发包人有权停发相应的工程进度款；延误10天以上（包含本数）的，承包人还应在发包人指定期限内制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人批准；如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，且不免除承包人违约金支付责任；同时造成发包人经济损失的，承包人还应承担赔偿责任。

(3) 承包人违反通用条款第14.2款约定造成工程不能按照合同协议书及专用条款约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，承包人必须按合同总价的1%向发包人支付违约金；逾期超过30天的，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同，且不免除承包人违约金支付责任；同时造成发包人经济损失的，承包人还应承担赔偿责任。

37.2.5  工程质量方面的违约责任

发包人按照第16.5.3款的约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失；如因此导致逾期竣工的，按第37.2.4（4）处理。

37.2.6承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量低于其投标文件的标准与数量的，应在发包人指定期限内更换、补充以符合投标文件的约定，因此造成工期延误或工期质量违约的，分别按第37.2.4条、第37.2.5条处理。

38、索赔

38.1  发包人、承包人均具有向对方索赔的权力。

38.2  承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，并给发包人造成经济损失的，发包人向承包人提出的索赔参照37.2.4款约定执行。

38.3  在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同规定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行。否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。

39、争议

39.1  因本合同或者履行本合同所产生的争议,发包人与承包人双方协商解决；协商不成的任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十一、其他

40、工程分包

40.1未经发包人书面同意,承包人不得对工程的任何部分进行转包或分包。

41、不可抗力

41.1  不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱(不包括承包人内部的任何纠纷和纷争)等事件。政府对本项目的政策变化、计划的调整，导致本项目不能如期进行，也属不可抗力的范围。

41.2  因不可抗力事件导致的费用损失，由发包人承包人各自承担自已的损失；对不可抗力事件导致的工期延误，除非一次影响工期延误大于30天，否则竣工日期不变，分段工期或者节点工期可以顺延，但承包人应当在下一个节点或分段竣工日前赶回。

43、担保

43.3本工程双方约定担保事项如下：

承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：本项目履约保证金为中标价的10%；承包人在合同签订后5个工作天内，承包人向发包人提供一份金额为中标价款10%的履约担保。（履约担保应是银行出具的保函）

44、知识产权

44.1承包人应保证，发包人在使用其产品和服务同时，免受第三方提出的侵犯知识产权的起诉，否则必须承担由此引起的全部法律责任。

44.2承包人在实施本项目过程中所完成的、与研究开发目标有关的项目成果，包括专利、二次开发系统的版权和软件著作权，由承包人所有，发包人享有使用权，无需另行付费。

44.3承包人必须保守发包人的商业秘密和国家保密条例，不得将与本合同有关的涉及发包人的商业秘密和技术文件秘密故意或过失泄露给第三方。否则依法承担商业损害赔偿责任。

46、合同解除

46.1  部分解除合同

承包人违约致部分解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

① 因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出部分解除合同的《违约责任通知书》，该通知送达承包人时部分解除合同即生效。

②承包人在接到《违约责任通知书》后，在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。

③ 停工3天内，发包人会同承包人对已完成工程量进行清点：发包人只承认已发生并投入且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在发包人发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

④ 承包人在收到《违约责任通知书》后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用由承包人承担。

⑤ 承包人在收到《违约责任通知书》后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的承包人进场施工。

⑥ 当部分解除合同的工程额达到施工合同总金额的50%时，发包人有权全部解除合同。

46.2  解除合同

① 因承包人违约致解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出全部解除合同的《违约责任通知书》，该通知送达承包人时全部解除合同即生效。

② 承包人接到《违约责任通知书》后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，发包人将会同承包人对已完成工程量进行清点，清点规则比照部分解除合同的情形处理。

③ 承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人在损害赔偿保证金中承担。

④承包人在收到《违约责任通知书》后，发包人就解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得以任何事由阻碍新的承包人进场施工。

⑤ 由于合同解除引致发包人工期延误及其它方面的损失，由承包人负责赔偿。

46.3  承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合发包人重新确定施工单位。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。

46.7.1  合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

48、合同份数

48.1双方约定合同份数：

本合同正本一式拾份，发包人陆份，承包人肆份；具有同等法律效力。

发包人：（公章）               承包人：（公章）

地     址：                    地    址：

委托代理人：                   法定代表人：

经  办  人：                   委托代理人：

电    话：                     电    话：

传    真：                     传    真：

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

邮政编码：                     邮政编码：

2017年    月    日             2017年    月     日

- 附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证            （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

4、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2年；

5、土建装饰工程为2年；

6、合同工程图纸内的其它项目 2年。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                         年     月    日

- 附件二

廉 政 合 同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为          工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式 10 份，发包人 6 份，承包人 4 份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）

年     月     日                         年     月    日

- 附件三

主要材料品牌厂家明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 品牌厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 按图纸要求 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

# 第四章 评审办法及程序

- 评审办法

  - 评审方法采用综合评分法。

  - 通过符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

- 磋商小组

  - 组成

- 本次采购依法组建磋商小组

- 磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商

  - 职责

磋商小组负责磋商和评审工作，对评审中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预磋商小组的工作。磋商小组下设评审工作小组，主要由代理机构等相关单位工作人员组成，负责整理、记录等工作。

- 评审程序

  - 技术商务磋商

- 磋商小组邀请在规定时间内递交响应文件的供应商参加磋商。

- 磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

- 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

  - 资格性和符合性评审

- 磋商小组根据《资格性和符合性审查表》的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定

- 磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与报价邀请函的报价供应商资格要求一致。 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算 |
|  | 2.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 3.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件) |
|  | 4.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章 |
|  | 5.投标有效期为投标截止日起90天 |
|  | 6.没有其他未实质性响应文件要求的 |

  - 评审权重

评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 25% | 30% |

  - 技术、商务评定

技术评定：

- 由评委对所有有效响应文件的技术响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》。技术评分满分100分，考虑下列因素：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目理解程度 | 横向对比各报价人对项目的理解。 理解全面并对比优得20分； 分析一般，满足用户需求得12分； 有分析错误，只有部分满足用户需求得4分。 | 20 |
| 2 | 施工技术方案. | 与本工程相关的主要施工技术方案。 施工技术方案重点突出，全面，方案科学，得20分； 施工技术方案重点较突出，较全面，方案较科学，得12分； 施工技术方案不全面、方案较欠合理，得4分。 | 20 |
| 3 | 工程质量目标及质量保证措施 | 对本项目具有可行、可靠，针对性好的质量目标及质量保证措施。 质量目标指向性强、措施完整，措施有力，针对性强，得20分； 质量目标指向性一般、措施较完整，措施一般，得12分； 质量目标指向性差，措施欠针对性，得4分。 | 20 |
| 4 | 机械设备投入计划及保证措施 | 根据本工程的特点编制机械设备投入计划，优于施工要求，投入保证措施明确、具体、可行，15分； 编制的机械设备投入计划基本满足施工要求，投入保证措施较明确、较具体，8分； 编制的机械设备投入计划不能满足施工要求，投入保证措施较差，4分。 | 15 |
| 5 | 项目人员 | 投入本项目人员素质、资历等进行各供应商横向对比。 投入本项目人员对同类项目改造经验丰富，人员素质好、资质多的得15分； 投入本项目人员对同类项目改造经验较丰富，人员素质较好、资质较多的得8分； 投入本项目人员对同类项目改造经验较少，人员素质一般、资质较少的得4分 （提供人员资质学历证书和近三个月内社保证明文件）。 | 15 |
| 6 | 合理化建议 | 1）.结合实际对该项目提出合理化建议，措施完善，具有经济效益，综合评价优的得10分； 3）.结合实际对该项目提出一般合理化建议，措施一般，一般具有经济效益，综合评价中的得7分； 4）.结合实际对该项目不能提出合理化建议，措施差，不具有经济效益，综合评价差的得4分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 将各评委的评分进行算术平均，得出该供应商的技术评分。

商务评定：

- 由评委对所有有效响应文件的商务响应进行审核和评价，填写《商务评分表》，商务评分满分100分，考虑下列因素：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应 | 报价人对工期、结算方式等商务要求的响应程度。 优于采购文件要求：20分； 完全响应采购文件要求：12分。 部分满足采购文件要求：4分。 | 20 |
| 2 | 企业荣誉情况 | 供应商2015年以来承接过的的电力工程施工项目曾获得国家级奖项的，得20分；供应商2015年以来承接过电力工程的施工项目曾获得省级（含副省级）奖项的，得10分；供应商2015年以来承接过的电力工程施工项目曾获得地市级奖项的，得5分； 提供获奖证明复印件，不提供不得分。 | 20 |
| 3 | 银行资信证明（提供证明文件）. | AAA级得5分，AA级得3分，A级得1分，没有的0分 | 5 |
| 5 | 质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证得5分，最高15分 | 15 |
| 6 | 财务状况 | 具有2016年经审计的财务报表， 有：10分。 无:0分。 | 10 |
| 7 | 2015年以来类似工程业绩（以施工合同和竣工验收报告为准，类似工程是指电力工程） | 有一个业绩得2分，最高20分 | 20 |
| 8 | “守合同重信用”情况 | 具有工商部门颁发的连续10年或以上重合同守信用证书得10分；连续5年或以上的得5分，其他2年或以上的得1分，其他0分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 将各评委的评分进行算术平均，得出该供应商的商务评分。

  - 价格评定

    - 最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

    - 核实价的确定：磋商小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

    - 报价的错误修正原则

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）修正价后的价格作为核实价。

（5）对小型或微型企业的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

1）	磋商供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1为6%），即：评标价＝核实价×(1－C1)；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务。报价人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

    - 价格评分：

(1)评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

(2)计算价格评分：各有效磋商供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评审价）×100

  - 综合评分的计算及推荐成交供应商

    - 综合评分=技术评分*45%＋商务评分*25%＋价格评分*30%；

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且最终报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且最终报价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐综合评分第一名为成交候选供应商，排名第一的投标供应商为第一中标候选人。

- 定标

### 计分结束后，磋商小组将综合总得分由高到低的排名顺序推荐前三名供应商为成交候选供应商。由采购代理机构负责整理《评审报告》,全体评委审核《评审报告》并签字确认。

### 采购人根据磋商小组的推荐意见和有关法规确定成交供应商。

### 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

### 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向成交供应商发出《通知函》。

### 成交供应商到采购代理机构领取《成交通知书》。

### 成交供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

# 第五章 响应文件格式

1.自查表	41

3.报价函	46

4.资格证明文件	47

5.采购人需求偏离表	52

6.投标人获得认证或企业信誉证书一览表	53

7.同类项目业绩介绍	53

8.工程实施计划	54

9.成交服务费支付承诺书格式	64

10.退磋商保证金说明函（以电汇、银行汇票的方式交保证金的才需提交）	65

11.声明函	66

12.报名登记表	67

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

竞争性磋商

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：             年      月      日

## 1.自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 磋商文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 2. | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 3. | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 4. | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 5. | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 2.按要求缴纳了投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 4.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 5.投标有效期为投标截止日起90天。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 6.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| …… |  | 见响应文件第（ ）页 |

#### 注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 2 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 3 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 4 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 5 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 6 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 7 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 8 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 9 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 2 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 3 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 4 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 5 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 6 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 7 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 8 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 9 |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 2.报价表

#### 2.1报价一览表

采购项目名称：广东轻工职业技术学院南海校区学生公寓9-24号楼电力改造项目

| 采购项目编号： M4400000707000832001 工程名称 |  | 广东轻工职业技术学院南海校区学生公寓9-24号楼电力改造项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 其中 | 安全文明措施费 | （大写）人民币 （￥ 元） | 不作竞争性分页 |
|  | 暂列金额 | （大写）人民币 （￥ 元） |  |
| 响应总工期 |  | 个日历天 |  |
| 保修期限 |  | 年 |  |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |  |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.供应商必须按磋商文件（含技术方案和施工要求）、答疑纪要及施工规范等文件资料，结合现场实际情况进行，包设备、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包调试、包敷设、包文明施工，达到规范验收要求；投标报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等相关工作。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2  报价明细表

请报价供应商用工程量清单计价办法。工程量清单项目设置及计算规则执行《建设工程工程量清单计价规定》（最新版），按其规定与格式自行编制报价文件。

备注：报价供应商漏报、少报的费用，均视为已隐含在报价中，采购人无须再向供应商支付报价之外的任何费用。

## 3.报价函

报价函

致：广东省机电设备招标有限公司

我方审阅了贵方的磋商文件的全部内容，现提交我方的响应文件。

我方           （报价人全称）授权         （授权代表姓名）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           采购项目竞争性磋商的有关活动，并对     进行报价。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守招标公司磋商文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的内容，报价总价为          元人民币。

2.我方同意本报价自响应文件递交截止日起90天内有效。如果我方的报价被接受，则直至合同终止时止，本报价始终有效。

3.我方在参与报价前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

4.	我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

5.我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.我方如果中标，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照磋商文件的要求向贵公司足额缴纳成交服务费。

7.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8.所有有关本次报价的函电请寄：

地  址：                                邮政编码：

电  话：                                传    真：

报价人（法人公章）：                     授权代表姓名（签字或盖章）：

日    期：

备注:本报价函内容不得擅自删改。

## 4.资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标有限公司

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （$项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （$采购项目编号）    ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.5	名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.6	中小企业声明函（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动，由本企业承担工程。

3．本公司的20  年的营业收入为：              元，资产总额为：              元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 5.采购人需求偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 6.投标人获得认证或企业信誉证书一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 7.同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 服务期（年） | 业主单位 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见报价文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：按评审表要求提供证明材料。

## 8.工程实施计划

| 总 工 期 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保修期限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

8.1 施工组织设计

1）报价人应编制施工组织设计，包括但不限于以下内容：

1.1.1 对施工环境的了解及熟悉情况；

1.1.2 编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；

1.1.3 拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；

1.1.4 结合磋商工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

1.1.5其它。

2）施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- 拟投入的主要施工机械设备表

- 劳动力计划表

- 计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 施工总平面图

- 临时用地表

2.2.1拟投入的主要施工机械设备表

{磋商工程项目名称}             项目

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2.2劳动力计划表

#### {磋商工程项目名称}            项目        单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

2.2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.报价人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的报价人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

2.2.4施工总平面图

报价人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.2.5临时用地表

{磋商工程项目名称}           项目

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.报价人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

2.2.5主要材料、设备选用表

主要材料、设备选用表

| 序号 | 主要设备材料名称 | 投标人选用 |  | 是否满足磋商文件要求（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 | 厂家/产地 |  |

注：1、本表中选用的主要材料、设备由供应商视本工程具体实际情况自行填报。

8.2项目管理机构配备情况

1）项目管理机构配备情况表

2）项目经理简历表

3）项目技术负责人简历表

4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

### 1）项目管理机构配备情况表

{磋商工程项目名称}             项目

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2）项目负责人简历表

{磋商工程项目名称}             项目

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

注：１、须附证明该项目负责人所承担工程的证明文件。

２、该项目负责人在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目负责人。

### 3）项目技术负责人简历表

{磋商工程项目名称}             项目

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

{磋商工程项目名称}            项目

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本报价文件一起装订）。

8.3本项目的施工队伍管理

本项目为学校内的改造项目，施工队伍管理应充分考虑这一特殊环境，保证改造工作的正常进行。

管理办法：

## 9.成交服务费支付承诺书格式

致：广东省机电设备招标有限公司

如果我方在贵司组织的             招标中获得中标（采购项目编号：       ），我们保证在招标文件规定时间及收到成交通知书前，通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）缴交成交服务费人民币          (金额)。

特此承诺！

供应商名称和地址：

电话：

传真：

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

注：如成交供应商不能通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）缴纳保证金，请联系项目负责人以其他方式（转账等）缴纳。供应商请注意区分磋商保证金及成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，成交服务费存入成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 10.退磋商保证金说明函（以电汇、银行汇票的方式交保证金的才需提交）

◆按照要求填写及签章，提交原件一式两份（一份放入唱标信封，一份装订在投标文件正本中）。

致：广东省机电设备招标有限公司

我方参与贵公司                        项目[项目编号/子包号：                ]的投标，已通过子账号方式递交保证金。所提交的投标保证金为人民币         元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 邮编 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

注：开户银行须具体至支行，否则将影响退保证金进度。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

注：

- 为确保磋商保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读表中说明并执行。

## 11.声明函

广东省机电设备招标有限公司：

关于贵公司    年   月   日发布的             项目（项目编号：                ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）符合《政府采购法》第二十二条规定；具有履行本项目合同所必需的能力；在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

本公司并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

企业名称（单位盖章）：

日期：

## 12.报名登记表

报名登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 子包号（如有） |  |  |  |
| 购买采购文件单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 购买采购文件代表信息 |  |  |  |
| 姓名 |  | 办公电话 |  |
| 手机 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目授权代表信息 |  |  |  |
| 姓名 |  | 办公电话 |  |
| 手机 |  | 电子邮箱 |  |